BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

1. quản lý đặt và hủy suất ăn trực tuyến 2. quản lý báo cáo và tổng hợp suất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

1. là 1 nhân viên, tôi muốn đặt xuất cơm trực tuyến trước 9h30 để có thể chọn được món mình thích 2. là nhân viên hành chính, tôi muốn hệ thống tự động tổng hợp số lượng từng món ăn lúc 9h30 để gửi báo báo ngay cho nhà bếp mà ko tốn thời gian tự đệm

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

-Thiết kế cơ sở dữ liệu và cấu trúc các bảng lưu trữ thông tin người dùng, thực đơn, lịch sử đặt đồ ăn -Giải thích: là phần công việc mang tính kĩ thuật, cần thực hiện để chuẩn bị nền tảng dữ liệu cho các user story phía sau, do đó ko được viết dưới dạng user story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

-tiêu chí INVEST bị vi phạm: testable ( tính kiểm thử được ) -giải thích: yêu cầu chạy nhanh, dễ dùng mang tính chủ quan, ko có định lượng rõ ràng để tester kiểm chứng đạt hay ko đạt -là 1 nhân viên, tôi muốn thời gian tải trang đặt món dưới 2 giây và hiển thị nút đặt cơm trực quan, để tôi đặt được suất ăn chỉ bằng 3 thao tác

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

-tiêu chí vi phạm: small (đủ nhỏ/ko quá lớn) -story này gom quá nhiều tính năng lớn vào một chỗ, vượt quá dung lượng hoàn thành trong một Sprint ngắn và chứa cả quyền hạn của hành chính

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày hôm nay và thời điểm hiện tại là trước 9h30 When nhân viên ấn nút “ hủy suất cơm” Then hệ thống cập nhật trạng thái suất ăn thành “ đã hủy “ và ko tính tiền bữa ăn đấy |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt suất cơm và thời điểm hiện tại đã sau 9h30 When nhân viên ấn nút “hủy xuất cơm” Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi “ đã quá giờ hủy suất ăn trong ngày” và giữ nguyên suất ăn đấy |
| AC-03 | Give nhân viên chưa từng đặt xuất cơm nào ngày hôm nay When nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn trong ngày Then Nút "Hủy suất cơm" bị ẩn hoặc ở trạng thái vô hiệu hóa, đồng thời hiển thị thông báo "Bạn chưa đặt suất cơm nào cho hôm nay” |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

-SC-01: Thuộc nhóm Must have vì đây là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để giải quyết bài toán cốt lõi thay thế sổ giấy. -SC-07: Thuộc nhóm Won't have (hoặc Could have) vì đây chỉ là tính năng truyền thông phụ trợ, không ảnh hưởng đến nghiệp vụ vận hành cơm trưa nội bộ trong giai đoạn đầu ra mắt MVP

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

-Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất: 18+22+20/3=20 Story Point. -Các hạng mục được chọn cho Sprint: - SC-01 (Đặt suất ăn - 5 SP) - SC-02 (Hủy suất ăn - 3 SP) - SC-03 (Báo cáo tổng hợp cho hành chính/nhà bếp - 8 SP) - SC-05 (Đánh giá món ăn - 3 SP) -Tổng Story Point: 5+3+8+3=19 SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: